ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕСЧАНСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА

СЕРДОБСКОГО РАЙОНА  ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| от |  | № |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Центральная Усадьба свх. «Надеждинский» |  |  |  |

О подготовке к весеннему паводку 2021 года

В целях своевременного проведения подготовительных работ и

предохранения от затопления и разрушения паводковыми водами

дорог, мостов, гидротехнических и других сооружений, -

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕСЧАНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить паводковую комиссию на территории Песчанского сельсовета в составе:

- Шафиева Т.В. – глава администрации Песчанского сельсовета,

председатель комиссии;

-  Зырянова О.П. –  специалист администрации Песчанского сельсовета, зам. председателя комиссии.

- Кузьмина Л.В. – специалист-главный бухгалтер администрации Песчанского сельсовета;

Члены комиссии:

- Горашко Е.А., зав. Надеждинским ФАПом (по согл.);

- Ручков В.И., слесарь ООО «Возраждение» (по согл.);

- Киселев А.Ю.,  директор ООО «Пачелмское хозяйство»  (по согл.).

2.  Утвердить мероприятия по пропуску весеннего паводка 2021 г.

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на главу             администрации Песчанского сельсовета.

Глава администрации

Песчанского сельсовета                                                             Т.В.Шафиева

Приложение

К постановлению Главы администрации

Песчанского сельсовета № 5.1 от 09.02.2021

МЕРОПРИЯТИЯ

| № п/п | Мероприятия | Дата | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выявление объектов возможного затопления или разрушения весенними водами | до 15.03.2021 | Глава администрации Песчанского сельсовета Шафиева Т.В. |
| 2 | Расчистка от снега и льда водоразборных сооружений и подъездных путей к ГТС | к 15.03.2021 | Глава администрации Песчанского сельсовета Шафиева Т.В. |
| 3 | Оповещение аварийных команд и спасательных групп в случае ЧС | по требованию | Глава администрации Песчанского сельсовета Шафиева Т.В. |
| 4 | Составление графика дежурства ответственных лиц на предприятиях на период паводка | к 11.03.2021 | Глава администрации Песчанского сельсовета Шафиева Т.В. |
| 5 | Проверка затворов и задвижек ГТС на исправность | к 10.03.2021 | Глава администрации Песчанского сельсовета Шафиева Т.В. |
| 6 | Обеспечение на период паводка медицинское обслуживание населения Песчанского сельсовета | по требованию | Глава администрации Песчанского сельсовета Шафиева Т.В. |
| 7 | Обеспечение населения Песчанского сельсовета на период паводка товарами первой необходимости | по требованию | Глава администрации Песчанского сельсовета Шафиева Т.В. |